Приложение №1

к приказу отдела образования 

Администрации Куйбышевского района 

от 24.06.2026  №157-ОД

Состав

рабочей группы по внедрению Типового решения в сфере образования 
Куйбышевского района 

	Шипико Лидия Владимировна 
	-
	заведующий отделом образования Администрации Куйбышевского района, руководитель рабочей группы



	Кучина Мария Романовна
	-
	главный специалист отдела образования Администрации Куйбышевского района, заместитель руководителя рабочей группы



	Есина Ирина Николаевна 
	-
	методист районного методического кабинета отдела образования Администрации Куйбышевского района, секретарь рабочей группы



	Бойко Лариса Анатольевна
	-
	методист районного методического кабинета отдела образования Администрации Куйбышевского района



	Земцова Марина Николаевна 
	-
	методист районного методического кабинета отдела образования Администрации Куйбышевского района



	Котченко Андрей Иванович
	-
	программист отдела образования Администрации Куйбышевского района


Приложение №2

к приказу отдела образования 

Администрации Куйбышевского района 

от 24.06.2026  №157-ОД

УТВЕРЖДЕНО

 Заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района 

__________________Л.В. Шипико

24 июня 2026 года

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в образовательных организациях Куйбышевского района
	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1. 
	Организационные мероприятия

	1.1. 
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Шипико Л.В., заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района, 

руководители образовательных организаций
	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026


	1.2. 
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Шипико Л.В., заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района, 

руководители образовательных организаций
	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России
	29.06.2026

	1.3. 
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Руководители образовательных организаций
	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.4. 
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Руководители образовательных организаций
	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)

	2.1. 
	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны
	Руководители образовательных организаций
	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России
	01.07.2026

	2.2. 
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Руководители образовательных организаций
	Информация направлена в Минцифры России
	08.07.2026

	2.3. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Шипико Л.В., заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района, 

руководители образовательных организаций, консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях в соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 22.06.2026 №635: 
Котченко А.И., 
Евтушенко Е.Д. (по согласованию), 
Голосовский Д.В. (по согласованию),

Тюкова Г.В. (по согласованию))
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	2.4. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)
	Руководители образовательных организаций, консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях в соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 22.06.2026 №635: 

Котченко А.И., 

Евтушенко Е.Д. (по согласованию), 

Голосовский Д.В. (по согласованию),

Тюкова Г.В. (по согласованию))
	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	2.5. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Шипико Л.В., заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района, 

руководители образовательных организаций
	Сквозное тестирование проведено
	с 20.08.2026

	2.6. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Шипико Л.В., заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района, 

руководители образовательных организаций
	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	25.08.2026

	2.7. 
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Руководители образовательных организаций
	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям
	01.09.2026

	3. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации)

	3.1. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Шипико Л.В., заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района, 

руководители образовательных организаций
	Сквозное тестирование проведено
	c 12.11.2026

	3.2. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Шипико Л.В., заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района, 

руководители образовательных организаций
	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	18.11.2026

	4. 
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	4.1. 
	Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) в очных мероприятиях по подготовке
	Шипико Л.В., заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района 


	Ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	11.07.2026 –19.08.2026

	4.2. 
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Шипико Л.В., заведующий отделом образования 

Администрации Куйбышевского района, 

руководители образовательных организаций
	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	4.3. 
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Руководители образовательных организаций, консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях в соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 22.06.2026 №635: 

Котченко А.И., 

Евтушенко Е.Д. (по согласованию), 

Голосовский Д.В. (по согласованию),

Тюкова Г.В. (по согласованию))
	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	4.4. 
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Руководители образовательных организаций, консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях в соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 22.06.2026 №635: 

Котченко А.И., 

Евтушенко Е.Д. (по согласованию), 

Голосовский Д.В. (по согласованию),

Тюкова Г.В. (по согласованию))
	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно


Приложение №3

к приказу отдела образования 

Администрации Куйбышевского района 

от 24.06.2026  №157-ОД

	ПРИКАЗ
 _______

№ __

О внедрении типового решения в сфере образования в МБОУ ________________СОШ
В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области»., на основании приказа [органа местного самоуправления] от [дата] № [номер], руководствуясь Уставом [образовательной организации].
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») 
с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.
1. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе 
с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – [ФИО, должность,  не ниже зам. директора].

2.2.  За организацию регистрации педагогических и иных работников  в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» – [ФИО, должность, не ниже зам. директора].
2.3.  За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – [ФИО, должность].

2.4.  За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – [ФИО, должность, не ниже зам. директора].

2.5.  За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» 
для доступа к электронному дневнику – [ФИО, должность, не ниже заместителя директора].
2. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению 
ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

(примечание: в состав рабочей группы рекомендуется включить заместителей директора, специалистов, имеющих компетенции в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, других работников образовательной организации по решению директора.)
3. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – [ФИО, должность].

4. Рабочей группе обеспечить:

5.1.  Cвоевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;

5.2.  Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

5.3.  Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в [наименование органа местного самоуправления];
5.4.  Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от [дата] № [номер] органа местного самоуправления].
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель ________________ [ФИО]
Оборотная сторона приказа от [дата] № [номер]
С приказом ознакомлены:
[ФИО, должность] ________________ [дата]
[ФИО, должность] ________________ [дата]



УТВЕРЖДЕНО
______________________

________________
_

______________________

«__» ____________2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в (наименование образовательной организации)
	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Руководители образовательных организаций
	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.2
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Руководители образовательных организаций
	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России
	29.06.2026

	1.3
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Руководители образовательных организаций
	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.4
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Руководители образовательных организаций
	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)

	2.1
	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны
	Руководители образовательных организаций
	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России
	01.07.2026

	2.2
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Руководители образовательных организаций
	Информация направлена в Минцифры России
	08.07.2026

	2.3
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Руководители образовательных организаций
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	2.4
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)
	Руководители образовательных организаций
	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	2.5
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Руководители образовательных организаций
	Сквозное тестирование проведено
	с 20.08.2026

	2.6
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Руководители образовательных организаций
	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	25.08.2026

	2.7
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Руководители образовательных организаций
	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям
	01.09.2026

	2.8
	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях
	Руководители образовательных организаций
	Данные внесены 
в ТОР «Моя школа»
	с 08.09.2026 

	3.
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	3.1
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Руководители образовательных организаций
	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	3.2
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Руководители образовательных организаций
	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	3.3
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Руководители образовательных организаций
	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно


